### Sprint 13 – QA, Polish, CI & Definition of Truth (🚀✅)
Kontekstblokk
• Fra S10–S12: Frontend stabil, onboarding og kalibreringsflyt fullført.
• Fra S11–S12: TrendsChart fungerer med NP/PW + CI-bånd; HR-only fallback og schema-guard verifisert.
• Backend: analyze_session() stabil, schema v0.7.x i bruk, core import fungerer via maturin.
• Avhengigheter: Stabilt API-endepunkt (/api/trends), CI-workflow (pytest + cargo + vitest).
• Fra S12: UX og kalibrering løst → S13 fokuserer på QA, kontraktsvalidering, Definition of Truth og live Trend-kobling.
• Neste steg (Frontlog): S14 – Precision Watt End-to-End Integration + Bike Setup.

Sprintbeskrivelse
Oppgaver:
1. Tilgjengelighet (a11y): kontraster, tastaturnavigasjon og Lighthouse-sjekk (> 80/90).
2. Prod-build optimalisering og miljø-hygiene (ingen npm ci i OneDrive).
3. Opprett docs/definition-of-truth.md – kilde → avledet → rull-up (sessions → session_metrics → daily_user_metrics).
4. Lag 3 JSON-schemaer (session_metrics.v1.json, daily_user_metrics.v1.json, trends_response.v1.json).
5. Implementer enkel validator (ajv/TS) i CI for kontrakttesting.
6. Implementer /api/trends?from&to&bucket=day (les fra daily_user_metrics eller returner tom struktur).
7. Frontend: Bytt mock → live via feature-toggle VITE_USE_LIVE_TRENDS=true; legg til “Ingen data ennå”-state og AbortError-guard.
8. Docs: Oppdater Using Precision Watt med avsnitt om TrendsChart og Definition of Truth.
9. QA-sjekk i CI: valider at cyclegraph_core importeres og pytest kjører ≥ 52 tester.

DoD (må alle bestås)
• Lighthouse perf > 80 / a11y > 90.
• docs/definition-of-truth.md fullført med begreper, versjonering og UTC-konvensjon.
• CI grønn: lint/build/test (frontend + Rust + pytest).
• Schema-validator kjører i CI og stopper ved brudd.
• /api/trends returnerer gyldig struktur (også tom).
• Feature-toggle for live Trend testet i UI uten crash.
• Logging-test: stdout kun JSON, stderr kun debug/log.
• Ingen manuelle rebuilds – import valideres automatisk før pytest/vitest.
• Alle tester (pytest + cargo + vitest) grønne.
Estimert tid: 8 – 12 timer (inkl. Trend-patch og DoT-dokumentasjon).

Arbeidsmetode (for Copilot) – “halvfast default” (justert)
1. PLAN (5–7 trinn)
   • Hvilke filer, hvorfor, forventet output, risiko (CI-kontrakter, API-struktur, a11y). Vent på “OK PLAN”.
2. Kjør trinnvis
   • Hvert trinn: diff → npm run type-check / npm run build → kort output. Vent på “OK <trinn>”.
3. Stop-regler
   • Ikke rør: core/**, CLI/backend, eksisterende schema-filer.
   • Tillatt (≤8 filer): frontend/src/lib/fetchJSON.ts, frontend/src/components/TrendsChart.tsx, frontend/src/components/AnalysisPanel.tsx, frontend/src/routes/SessionView.tsx, frontend/src/tests/*, docs/definition-of-truth.md, schema/*.json, .github/workflows/ci.yml.
   • Ingen nye rammeverk eller libs.
4. Schema-bump sjekkliste
   • Ingen bump (planlagt fortsatt v0.7.x). Kun nye schema-filer for kontraktstest.
5. Debug-partner
   • Bruk ChatGPT ved CI-feil, validator-issues og AbortError/fetch-håndtering i UI.
6. Ferdigkriterium
   • DoD oppfylt: CI grønn, TrendsChart koblet mot live API, DoT dok ferdig, alle tester består.

Svarformat (Copilot)
• PLAN → vent på “OK PLAN”.
• TRINN 1 … → vent på “OK 1”, “OK 2”, osv.

Sprint-delta (mini-kontekst)
• S12 fullførte UX og kalibreringsflyt → S13 fokuserer på QA, kontrakttesting, og stabilisering før E2E-integrasjon.
• Mock/live-data forblir i bruk for regresjon; schema-kontrakter skal nå valideres automatisk i CI.

Tekniske rammer (kontrakt)
• Input: JSON fra backend (sessions, session_metrics, daily_user_metrics).
• Output: UI viser aggregert trend og fallback ved tom data.
• ENV: VITE_USE_LIVE_TRENDS, VITE_BACKEND_URL.
• Schema: v0.7.x (gjelder alle kontrakter).

Endringsgrenser
Tillatt:
• frontend/src/lib/fetchJSON.ts (API-justering + AbortError-guard).
• frontend/src/components/TrendsChart.tsx (live fetch + no-data state).
• frontend/src/components/AnalysisPanel.tsx (oppdatert state for Trend).
• frontend/src/routes/SessionView.tsx (aktiverer live toggle).
• schema/*.json (nye trends/metrics schemas).
• docs/definition-of-truth.md (tekst og struktur).
• .github/workflows/ci.yml (CI validering).
Ikke rør: core/, cli/, backend rust/python-logikk.

Tester / kommandoer
npm run type-check
npm run build
npm run test
npx serve -s dist
pytest -q
cargo test --tests -q

Verifikasjonsplan (DoD → test)
1. Lighthouse > 80 / a11y > 90 (Chrome audit).
2. /api/trends returnerer gyldig struktur og renders i UI.
3. Mock→live-toggle fungerer uten crash.
4. Validator i CI oppdager schema-avvik.
5. cyclegraph_core import verifiseres før pytest.
6. Logging-test: stdout/stderr OK.
7. Alle tester består; CI passerer.

Forventet output (filer/endringer)
• docs/definition-of-truth.md – kilde / avledet / rull-up struktur + begreper.
• schema/session_metrics.v1.json, schema/daily_user_metrics.v1.json, schema/trends_response.v1.json.
• frontend/src/lib/fetchJSON.ts – fetch-refaktor + AbortError-håndtering.
• frontend/src/components/TrendsChart.tsx – koblet mot live API, no-data-state.
• frontend/src/components/AnalysisPanel.tsx – kobling til TrendsChart og QA-logging.
• .github/workflows/ci.yml – schema-validator + maturin-import-sjekk.

Frontlog (kommende oppgaver)
• S14 – Precision Watt E2E + Bike Setup (⚡🚴‍♂️): publisering til Strava, lagring av PW/CI, brukerinput for bike type/vekt/dekk og auto-Crr.
• S15 – Minisprint 🌐📦: migrering av landingsside + i18n (NO/EN), deploy via Vercel og SEO-polish.

Gi meg så detaljerte detaljer trinn for trinn at jeg og chat gpt kan gjøre det sammen mens du styrer roamdmap og framdrift mens Chat og jeg står for kodeinhold og de faktiske leveransene i sprinten.

## 🆕 Sprint 14 – Precision Watt End-to-End Integration + Bike Setup (⚡🚴‍♂️)
### Kontekstblokk
- Fra S12–S13: Onboarding/kalibrering og profil finnes; FE/BE/CI stabile.
- PW-modellen og analyseflyt eksisterer; vi utvider til E2E (beregn → persister → (valgfri) publisering).
- Strava-import er inngang; økter klassifiseres (indoor/outdoor, power/no-power).
- Vær- og GPS-heading integreres pr sekund i beregningen (fra DoD).
- Målavklaring: End-to-end flyt gjelder alle økter (import, analyse, lagring, publisering) uavhengig av wattmåler/Precision Watt/basisdata.
- Neste steg (Frontlog): S15 – Landingsside-migrering og i18n/SEO.

### Sprintbeskrivelse
Oppgaver:
1. Datamodell & schema-bump (v0.7.3)
  1. Legg til felter: bike_type, bike_weight, tire_width, tire_quality, crr_used, rider_weight, bike_name, precision_watt, precision_watt_ci, publish_state, publish_hash, published_to_strava, publish_time, consent_*.
  2. Kontrakttester (ajv) for oppdatert schema.
2. Backend – analyze_session() E2E
  1. Hent vær per økt (vindstyrke/retning, temperatur, trykk/lufttetthet).
  2. Koble GPS-heading mot vindretning hvert sekund → relativ vindvinkel og mot-/medvind i PW-formelen.
  3. Estimer crr_used fra sykkeltype + dekkbredde + dekk-kategori (Trening/Vanlig/Ritt) m/ (28/width)^0.3 og kvalitetfaktor.
  4. Total masse = ryttervekt + sykkelvekt inkluderes.
  5. Persistér alle nye felter i session_metrics.
3. Publiserings-orchestrering (idempotent)
  1. Modul publish_precision_watt.py: bygg kommentar iht. mal.
  2. publish_hash = sha256(activity_id + pw + ci) → hopp over duplikater.
  3. 429 → retry/backoff; 401/403 → failed + tydelig feilkode.
  4. CLI-flag --publish-pw + env CYCLEGRAPH_PUBLISH_PW=true.
4. Persistens & CLI
  1. session_storage.py/SQLite/JSON: lagre PW/CI, bike-felter, publish_state/hash/time.
  2. Ny cyclegraph sessions list → siste 5 økter m/ PW & publish-status.
5. Frontend – Profil/Setup/Toggle
  1. Bike Setup i kalibreringsmodal: dropdowns (type, vekt, bredde, kategori) m/ auto-defaults pr type.
  2. Live forhåndsvisning: “Crr brukt” (Lav/Middels/Høy).
  3. Profil: ryttervekt (påkrevd), bike-navn (valgfritt), samtykke (påkrevd m/ versjon+tid).
  4. Toggle: “Publisér Precision Watt til Strava”.
6. Frontend – Visning & status
  1. SessionCard/AnalysisPanel: “PW beregnet ✓”, “Publisert på Strava ✓” / tydelig feilbanner.
  2. Håndter indoor/power truth vs beregnet PW (PW ikke overstyrer ekte watt).
7. Testing/CI & Ytelse
  1. Unit: estimate_crr() + vær/GPS-binding + publish (mock-Strava) + idempotens.
  2. E2E: import → analyze → persist → (toggle on) publish → status OK.
  3. 4-timers dataset @ 1 Hz (analyse/FE responsiv, abort-guards).
  4. CI: maturin/import-sjekk, pytest/cargo/vitest grønt; schema v0.7.3 validerer.

### DoD (må alle bestås)
- Schema v0.7.3 aktiv; kontrakttest grønne.
- analyze_session() persisterer PW/CI + CdA/Crr/Reason + bike/profilfelter brukt i beregning.
- Værdata hentes pr økt; GPS-heading kobles mot vindretning per sekund i PW.
- Automatisk trigger: Import → Analyze → Persist (→ publish pending ved aktiv toggle).
- Publisering: idempotent (hash), 429 backoff, 401/403 feilmelding i UI.
- Livetidskrav: økter ≤ 4 timer @ 1 Hz håndteres uten UI-jank (abort/timeout).
- FE: Bike Setup/Profil/Toggle + PW-status og publiseringsstatus vises korrekt.
- Lagring/observabilitet: PW/bike/publish-felter + metrikker (pw_publish_success_total, pw_publish_fail_total) oppdateres.
- Testing/CI: unit + E2E + schema + ytelsesprøve; CI grønn (maturin + pytest + cargo + vitest).
- Docs oppdatert: brukerdoc (kalibrering/Bike Setup/Strava-publisering), dev-doc (formler, orchestrering, ytelse).
Estimert tid: 15–19 timer.

### Arbeidsmetode (for Copilot) – “halvfast default” (justert)
1. PLAN (7 trinn)
(Vent på «OK PLAN» før kjøring)
1. Schema & datamodell (v0.7.3)
  1. Legg til nye felter i schema/*.json; oppdater Types/DTO-er.
  2. Mål: ajv-kontrakttester passerer; ingen breaking endringer.
2. Weather + GPS-heading (BE)
  1. Utvid analyze_session(): kall weather-API, beregn relativ vindvinkel pr sekund.
  2. Mål: deterministisk output i tester; edge-cases (mangler vær/GPS).
3. Crr-estimat + total masse (BE)
  1. Implementér estimate_crr(bike_type, tire_width, tire_quality) + avrunding.
  2. Mål: enhetstester med forventede verdier pr type/bredde/kvalitet.
4. Persist & CLI
  1. Implementér storage-felter + cyclegraph sessions list.
  2. Mål: CLI viser siste 5 økter m/ PW og publish-status.
5. Publish orchestrator
  1. Ny modul; idempotens via hash; retry/backoff; tydelige feilkoder.
  2. Mål: mock-Strava-unit + E2E som passerer.
6. Frontend – Profil/Setup/Toggle
  1. UI for Bike Setup + live “Crr brukt”; toggle-lagring.
  2. Mål: type-check, vitest smoke, tilgjengelighets-sjekk (labels/fokus).
7. Frontend – Status & 4t-krav
  1. PW-beregnet/publisert status; abort-guards; 4t responsivitet.
  2. Mål: vitest for statuskomponent, manuell sjekk mot stort datasett.
2. Kjør trinnvis
(Hvert trinn: vis diff/fil-liste → kjør relevante kommandoer → kort output. Vent på «OK <trinn>»)
3. Stop-regler (tilpasset S14)
- Tillatt å røre:
  - Backend/CLI: cli/, core/src/**, session_storage.py, publish_precision_watt.py, cli/analyze.py.
  - Frontend: frontend/src/components/*, frontend/src/routes/*, frontend/src/lib/*, frontend/src/state/*, frontend/src/types/*, frontend/src/tests/*.
  - Schema/Docs/CI: schema/*.json, docs/*, .github/workflows/*.yml.
- Ikke introduser nye rammeverk eller tunge avhengigheter.
- Ikke fjern eksisterende felter i schema; kun additive endringer.
4. Schema-bump sjekkliste
- Bump til v0.7.3.
- Oppdater kontrakttester; bekreft bakoverkompatibilitet (additivt).
- Synkroniser FE-types og BE-serialisering.
5. Debug-partner
Bruk Chat ved: schema-valideringsfeil, maturin/import-issues, 429/401-mock, UI-ytelse (store arrays), AbortError.
6. Ferdigkriterium
DoD oppfylt: CI grønn; E2E-publisering fungerer; 4-timers datasett uten jank; docs oppdatert.
Svarformat (Copilot)
- PLAN → vent på “OK PLAN”.
- TRINN 1 … → vent på “OK 1”, “OK 2”, …

### Sprint-delta (mini-kontekst)
- S13 sikret QA/CI/kontrakter; S14 bygger vertikalt: beregn → persister → (valgfri) publiser.
- All import/klassifisering gjelder alle økter; PW er tillegg for de uten watt.

### Tekniske rammer (kontrakt)
- Input: Strava-aktiviteter (streams/fields), profil/Bike Setup.
- Berikelse: weather-API (vind/retning/temp/trykk), GPS-heading pr sekund.
- Output: session_metrics m/ PW/CI + bike/publish-felt.
- ENV: CYCLEGRAPH_PUBLISH_PW, VITE_BACKEND_URL.
- Schema: v0.7.3 (additiv).

### Endringsgrenser
Tillatt:
- Backend: core/src/**, cli/**, session_storage.py, publish_precision_watt.py.
- Frontend: frontend/src/components/*, frontend/src/routes/*, frontend/src/lib/*, frontend/src/state/*, frontend/src/types/*, frontend/src/tests/*.
- Schema/Docs/CI: schema/*.json, docs/*, .github/workflows/*.yml.
Ikke rør:
- Distribusjonsoppsett utenfor CI (Vercel-oppsett håndteres i S15).
- Prod-secrets i repo (bruk .env.example).

### Tester / kommandoer
- FE: npm run type-check, npm run build, npm run test, npx serve -s dist
- BE: pytest -q, cargo test --tests -q, python -m maturin develop -m core/Cargo.toml -F python
- Schema/CI: ajv-kontrakttest i workflow, publiserings-mock i pytest

### Verifikasjonsplan (DoD → test)
1. Schema v0.7.3 validerer i CI (ajv).
2. E2E: simuler import → analyze → persist → (toggle on) publish → status done.
3. Idempotens: samme økt to ganger → ingen dobbel publisering (hash-match).
4. 429/401: backoff/feilbanner testes i mock.
5. Weather/GPS: enhetstest relativ vindvinkel og v_rel i PW-formelen.
6. CRR-estimat: unit for alle typer/bredder/kvaliteter; avrunding 5 desimaler.
7. 4 timer datasett: analyse OK; FE responsiv; abort-guards trigges ved tvungen abort.
8. FE-UX: Bike Setup dropdowns + live “Crr brukt”; statusmerker og Strava-toggle.
9. CLI: sessions list viser 5 siste med PW og publish_status.
10. Alle tester (pytest + cargo + vitest) grønne; CI grønn.

### Forventet output (filer/endringer)
- schema/session_metrics.v0.7.3.json (oppdatert)
- schema/profile.v0.7.3.json (om relevant)
- core/src/** (weather + heading + PW-formel + crr)
- cli/analyze.py, session_storage.py, publish_precision_watt.py, cli/cmd_sessions.py
- frontend/src/components/CalibrationModal.tsx, ProfilePanel.tsx, SessionCard.tsx, AnalysisPanel.tsx
- frontend/src/state/profileStore.ts, frontend/src/lib/api.ts
- frontend/src/tests/* (Bike Setup, status, toggle)
- .github/workflows/ci.yml (schema-validator + maturin/import-sjekk)
- docs/Using_Precision_Watt.md, docs/Dev_PW_E2E.md

### Frontlog (kommende oppgaver)
S15 – Minisprint (🌐📦): migrering av landingsside → main-repo, i18n (NO/EN), Vercel deploy, SEO/a11y > 90.

Gi meg så detaljerte detaljer trinn for trinn at jeg og chat gpt kan gjøre det sammen mens du styrer roamdmap og framdrift mens Chat og jeg står for kodeinhold og de faktiske leveransene i sprinten.

Nye Templates fra Sprint 14.5 Til Copilot
## 🎬 Copilot-manus — Sprint 14.5 (Precision Watt E2E backend: vær + profil + publish)
Rollefordeling (viktig)
- Copilot: Du er planlegger og orkestrator. Du skal ikke generere kode. Du leverer en detaljert 7-trinnsplan med:
  - Mål per trinn
  - Nøyaktige leveransebeskrivelser (hva må lages/endres, hvorfor)
  - Fil- og modul-omfang (hvilke filer berøres)
  - Kontrakter (endepunkt, input/output-felt, feilkoder)
  - Test/akseptanse-kriterier og kjørekommandoer
  - Risikovurdering + rollback
  - Commit-melding (tekst, men ikke diff)
- Johnny + ChatGPT: Vi implementerer koden, kjører testene og rapporterer kort logg etter hvert trinn.

### 🎯 Overordnet mål (uendret)
Fullføre backend-kjeden for Precision Watt E2E slik at ride1–5 analyseres med værdata + profil, persisteres til data/sessions/*.json, og kan publiseres til Strava med idempotent retry-logikk og token auto-refresh. Støtt ≤ 5 timer @ 1 Hz, schema v0.7.3, strukturert logging/metrics.

### 📦 Omfang (filer/moduler som kan berøres av vår kode)
(Du lister dem i planen; du skriver ikke kode.)
- Python/FastAPI: cyclegraph/app.py, strava_auth.py, publish.py, weather_client.py, profile_store.py, session_api.py
- Rust/PyO3: core/src/lib.rs, physics.rs, calibration.rs, weather.rs
- Schemas: schema/session_metrics.v1.json, daily_user_metrics.v1.json, trends_response.v1.json
- Scripts: scripts/tools/start_api.ps1, publish_ride.ps1, strava_reauth.ps1
- Data: data/sessions/ride{1..5}.json

### 🧪 DoD (akseptansekrav som planen skal sikre)
1. analyze_session() bruker værdata (vindvinkel + ρ) i PW (ikke mock).
2. Profil brukes (defaults ved fravær; profil overstyrer defaults).
3. ride1–5 persisterer: precision_watt, precision_watt_ci, cda, crr_used, reason, publish_state.
4. Publish: idempotent publish_hash, 401→refresh+retry, 429→backoff.
5. Støtter ≤ 5 timer @ 1 Hz uten jank.
6. Kommentar inkluderer “Check out my full ride analysis at CycleGraph.app”.
7. Schema v0.7.3 validerer; logging/metrics korrekte.
8. POST /api/profile/set påvirker beregning (PW/Crr_used/CdA endres vs. defaults).
9. /api/debug/token_present → ok:true; auto-refresh oppdaterer .env.
Endelig verifikasjonssekvens (planen skal peke hit i trinn 7):
# Start
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\tools\start_api.ps1 -Port 5179
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:5179/api/health
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:5179/api/debug/token_present

# Sett profil
$body = @{
  rider_weight_kg = 103
  bike_weight_kg = 9.5
  bike_type = "road"
  tire_width_mm = 28
  tire_quality = "gp5000"
  bike_name = "Canyon Endurace"
} | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Method Post -ContentType "application/json" `
  -Uri http://127.0.0.1:5179/api/profile/set -Body $body

# Analyze & Publish
1..5 | % { Invoke-RestMethod -Method Post "http://127.0.0.1:5179/api/sessions/ride$_/analyze" }
1..5 | % { Invoke-RestMethod -Method Post "http://127.0.0.1:5179/api/sessions/ride$_/publish" }

## 🧭 Oppdrag til deg (Copilot): Lag en 7-trinnsplan uten kode
For hvert trinn, lever:
- Mål: 1–2 linjer.
- Leveranser (beskrivelse, ikke kode): hva som skal være sant når trinnet er ferdig (funksjonelt/ikke-funksjonelt).
- Berørte filer/moduler: konkrete stier (for utvikler).
- Kontrakter: endepunkter, felt (navn, type, required/nullable), feilkoder, idempotens/retentionsregler.
- Tester (manuelle/automatiserte): nøyaktige kommandoer som vi skal kjøre, forventet output/artefakt.
- Observabilitet: hvilke logger/metrikker vi skal se endret.
- Risiko/feilkilder + Rollback-steg.
- Commit-meldingstekst (én linje, ingen diff), inkl. Co-authored-by: Copilot.
### Trinn-mal du skal følge
1. Pre-flight & dotenv/venv-sjekk
   – Bekreft load_dotenv(override=True) i app.py, nøkkelsett i .env, maturin develop + import cyclegraph_core.
2. Weather-pipe spesifikasjon
   – Beskriv hvordan vindvinkel/ρ inngår i PW og hvor i analyze-løypa vi ruter det inn.
3. Profile & defaults spesifikasjon
   – Beskriv lagring/lasting, hvilke felter påvirker masse/Crr, og eksakt prioritering (profil > defaults).
4. Persist & schema v0.7.3
   – Beskriv nøyaktig hvilke felter som persisteres i data/sessions/*.json, og hvordan AJV-validering skal kjøres/tolkes.
5. Publish-hardening
   – Spesifiser publish_hash, 401-refresh-protokoll, 429 backoff-parametre, og nøyaktig kommentar-tekst.
6. 5t guard + logging/metrics
   – Beskriv chunking/timeout-guards og hvilke metrics/loggfelt som skal forventes.
7. Akseptanse & CI-verifikasjon
   – Bind alt sammen: eksakt rekkefølge av verifikasjonskommandoer, hvilke JSON-felter vi sjekker, og hva som kvalifiserer til ✅.
Viktig: Ikke produser kode, patcher eller diffs. Dette er en operativ plan og spes, ikke implementasjon.

## 📊 Avslutningsrapport (du produserer etter trinn 7)
- Tabell: ride1–5 med precision_watt, precision_watt_ci, crr_used, publish_state.
- Sjekkliste: ✅/❌ mot alle DoD-punkter.
- Tag-forslag: v0.14.5 + kort meldingsnotat.

## 🧾 Loggformat (vi sender tilbake til deg per trinn)
[TRINN X – FERDIG]
Endret: <filer>
Kommandoer kjørt: <liste>
Resultat: <kort oppsummering>
Neste: <hva vi tar i trinn X+1>

Template Fra Meg Til ChatGpt

Hei! Vi skal fullføre Sprint 14.5 etter denne overordnede planen.
Copilot styrer roadmap og leverer ett og ett trinn (uten kode). Du (Chat) + jeg skriver all kode.

# 🧭 Overordnet 7-trinnsplan – Sprint 14.5
Trinn 1 – Pre-flight & dotenv/venv
Sikre korrekt miljø: .env med Strava-nøkler, load_dotenv(override=True) aktiv, maturin develop OK og cyclegraph_core kan importeres. FastAPI starter uten feil og token verifiseres via /api/debug/token_present.
Trinn 2 – Weather-pipe spesifikasjon
Definer hvordan vær (vindvinkel + lufttetthet ρ) hentes, rutes inn i analyze_session() og påvirker Precision Watt i Rust (weather.rs). Beskriv logging/validering.
Trinn 3 – Profile & defaults spesifikasjon
Spesifiser POST /api/profile/set / GET /api/profile/get, hvilke felter påvirker masse, Crr og ev. CdA, og prioritet (profil > defaults). Endringer i profil skal gi målbar effekt i beregning.
Trinn 4 – Persist & schema v0.7.3
Definer felter som persisteres til data/sessions/ride{1..5}.json etter analyse. Valider mot schema/session_metrics.v1.json (AJV) og logg årsak ved avvik.
Trinn 5 – Publish-hardening
Spesifiser idempotent publish_hash, auto-refresh ved 401, backoff ved 429. Kommentar må inneholde:
“Check out my full ride analysis at CycleGraph.app”. Robust håndtering av status/feil.
Trinn 6 – 5t guard + logging/metrics
Sørg for støtte for ≤ 5 timer @ 1 Hz uten jank: chunking/timeout-guards. Beskriv hvilke logger/metrikker observeres (f.eks. precision_watt_ci, weather_applied, profile_used, publish_state).
Trinn 7 – Akseptanse & CI
Kjør full sekvens: sett profil → analyser ride1–5 → publiser ride1–5. Sjekk at JSON-felter og verdier er riktige, schema validerer, publish fungerer, og observabilitet er på plass. Produser tabell + DoD-sjekkliste.

# 🎭 Roller
- Copilot: Leverer ett trinn om gangen med detaljer (mål, berørte filer, kontrakter, tester/akseptanse). Ingen kode fra Copilot.
- Chat (deg): Du og jeg implementerer. Du skal:
  - Gi eksakt kode (snippets/diff)
  - Si hvilke filer (nye/eksisterende) som berøres
  - Gi eksakte PowerShell-/bash-kommandoer for bygg/test
  - Definere klare akseptansekriterier for grønt resultat
  - Assistere debugging ved feil
Når et trinn er ferdig, skriver du en kort logg jeg sender til Copilot:
[TRINN X – FERDIG]
Endret: <filer>
Kommandoer: <liste>
Resultat: <kort oppsummering>
Neste: <forslag/fokus for trinn X+1>

Bekreft med “forstått” og vent på ytterligere instrukser.
Jeg vil deretter starte med å gi deg nøyaktige detaljer for Trinn 1.
Aldri start på et nytt trinn før jeg har gitt deg planen for det. Forstått?

Lag en Sluttrapport etter Følgende format

✅ Sprint: [ID – Navn]
Branch: [navn]
Commits: [hash – message]
Endrede filer: [paths]
Tester: [pytest + cargo test resultater]
Observasjoner: [korte punkter]
Status: [Ferdig / Delvis ferdig / Feil gjenstår]

Sluttføring av Workflow (ChatGPT v2)
1. Sluttrapport: lim inn Copilot-rapport i template.
2. Delta-sammendrag: skriv 2–3 linjer etter komprimeringsmal:
  1. Hva ble gjort.
  2. Teststatus.
  3. Observasjon.
3. Evaluering & Oppdatering: oppdater DoD og Frontlog basert på nye funn/innsikter.
  1. Klassifiser funn som A (DoD), B (Frontlog), C (Observasjon).
  2. Marker ferdige sprinter, flytt avhengigheter.
  3. Juster Sprintplan om nødvendig.
4. Synk Masterplan: oppdater statuslinje eller legg til ny rad.
5. Oppdater Sprint Log: kort notat med status og carry-over.
6. Template neste sprint: sjekk om “halvfast default” trenger justering og fyll ut template basert på neste sprint.