M7.6 — Watt-engine v1 & Precision Watt v1.0 (Backend)
S1 — Datagrunnlag & modus (⚙️) ✅ Ferdig
Oppgaver
1. Strava OAuth & activity fetch (fields/streams mappes).
2. Auto-deteksjon indoor/outdoor (trainer, sport_type, device_watts).
3. CLI-flag: --mode roller|outdoor (rute til riktig pipeline).
DoD
- Fetch av én aktivitet med streams OK.
- Indoor/outdoor korrekt i logg + JSON.
- --mode påvirker kjørevei.
Estimert: 8–12h

S1B — No-watt fallback & policy (⚠️)✅ Ferdig
Oppgaver
1. Backend: rute økter uten watt eller device_watts=False til hr_only pipeline.
2. Frontend (senere i M8): vise varsel “Ingen effekt-data registrert – enkelte metrikker begrenset.”
3. Logging: structured WARN med no_power_reason.
4. Metrics: sessions_no_power_total, sessions_device_watts_false_total.
5. Git hygiene: oppdatere .gitignore for å ekskludere secrets/, state/, cli/tokens.py; legge til eksempelfiler (tokens_example.py, last_import.sample.json) slik at repoet er rent, men nye miljøer kan settes opp uten hemmeligheter.
DoD
- pytest fixture for økt uten watt.
- Rust analyzer-test: JSON har mode="hr_only", ingen panic.
- Varsel vises i publish (dry-run).
- .gitignore skjuler secrets/state; eksempelfiler ligger i repo.
Estimert: 8–10h (inkl. git hygiene)

S2 — Vær & profiler (🌤️) Oppgaver
1. Værklient (vind, temp, trykk) + caching per (lat,lon,timestamp).
2. Profilsettings: total vekt, sykkeltype, dekk/underlag (Crr preset).
3. Persist profil i enkel JSON/kv-store.
DoD • 95% cache-hit på re-kjøringer samme økt. • Validering av profil (mangler ⇒ default + “estimat”-flagg). 🆕 CI: Hopp over sanity-test (test_strava_client.py) – publiseringsflyt ikke berørt.
Estimert: 8–12h Husker ikke faktisk tid.
S3 — Fysikkmotor (🚴) Oppgaver
1. Kraftmodell: gravitasjon, rulling (Crr), aero (CdA), akselerasjon.
2. Høyde-smoothing (DEM/kalman/savgol), outlier-kutt (stopp/sving).
3. Sample-vis watt + 3–5s glatting + NP/avg.
DoD • Golden test på syntetisk segment (flat, bakke, varierende vind). • cargo test viser stabile tall (±1–2W). 🆕 Golden test inkluderes i CI for stabilitet.
Estimert: 16–24h ca 16 timer
S4 — Kalibrering (CdA/Crr-fit) (🎯) Oppgaver
1. Kalibreringsprosedyre (5–8 min, 3–6 % bakke).
2. Fit CdA/Crr fra data (uten powermeter).
3. Lagre pr sykkel/profil; bruk globalt i beregninger.
DoD • Reproducible fit på testdata. • MAE ≤ 10% på kalibreringssegment mot powermeter-aktivitet. • Flagget “Kalibrert: Ja/Nei” i output. 🆕 Testavhengighet følger datastrøm fra S2 → S3 → S4.
Estimert: 12–18h Faktisk Tid ca 18t
Kommende sprinter (oppdatert pr 23.09.2025)
S5 — Indoor/outdoor-pipeline + GPS/Wind (🧪🧭💨)
Oppgaver:
1. Indoor: device_watts direkte, fallback-estimat når mangler (marker tydelig).
2. Outdoor: heading ut fra GPS-koordinater (sample[i]→sample[i+1]).
3. Vindkorreksjon: kombiner heading + vær (vindhastighet/retning).
4. Oppdater compute_power med v_rel.
5. CLI-output: felt wind_rel, calibrated.
6. Tester: syntetiske ruter (Horten–Sande–retur).
DoD:
- Indoor-output identisk med baseline.
- Outdoor korrigerer watt i henhold til vindretning.
- Golden-test: deterministisk output ±1–2W.
- CLI viser wind_rel og calibrated: Ja/Nei.
- MAE ≤10 % på testsegment med kjent vind.
Estimert: 14–18h Faktisk Tid 12 TImer

📅 Sprintplan (oppdatert 26.09.2025)

✅ S6 — CLI/Reports & observabilitet (📈🪵)
Ferdig – se sprintlogg.
Faktisk tid: 6h (estimert 6–8h). Faktisk Tid 6 Timer

🛡️ S7 — QA & hardening
Oppgaver:
1. Edge-cases: manglende vær, GPS-drift, null HR, kort økt.
2. Flere golden-tester (ekte rides + variasjon i vær/terreng).
3. Golden på økter uten powermeter + plausibilitet mot HR/trend.
4. Oppdatér CGS v1.1 kobling.
5. 🆕 Refaktorér testsetup m/ helpers (conftest.py, test_utils.rs).
6. 🆕 Innfør JSON-schema versjonering for CLI/API-output.
7. 🆕 Sikre at alle testdatasett har ≥30 samples (indoor + outdoor).
DoD:
- Alle tester grønne (pytest + cargo).
- CGS konsumerer nye felter uten regress.
- CLI/API-output valideres mot schema_version.
- Golden-tester har tilstrekkelig datavolum (≥30 samples).
Estimert: 10–14h (tid økt pga. nye DoD-krav). Faktisk Tid 14 timer

📝 Oppdatert Sprintplan (per 30.09.2025)

✅ S8 — Scaffold & dataadapter (ferdig)
Oppgaver levert:
- React/Tailwind scaffold + routing
- State-management
- Backend-adapter (mock ↔ live)
- Dokumentasjonstabell for CLI-flagg
- Schema-version validering + HR-only fallback
DoD: Alt oppfylt
Brukt tid: ~8–10h Faktisk Tid 8Timer
Status: ✔️ Ferdig

🧩 S8.5 — Mini-sprint: Precision Watt stubs + short-session guard
Status: ✅ Ferdig
Oppgaver:
• Utvide SessionReport med felter: precision_watt, precision_watt_ci, sources, cda, crr, reason.
• Oppdatere mockSession med dummy-serier (40 samples).
• Dev-sanity i SessionView (viser antall PW/CI-samples i DEV).
• Legge til short-session guard (<30 samples) med kontrollert melding.
DoD:
• App bygger uten feil med nye felter.
• Dev-sanity viser counts når data finnes (kun i DEV).
• Kort-økt meldes kontrollert (“Kort økt – viser begrenset visning”), ingen crash.
Estimert: 2–2.25h
Effekt: Sparer 3–7h i S9–S12 → netto –1 til –5h totalt.

📊 S9 — Økt-kort & nøkkelmetrikker
Oppgaver:
• Øktvisning: NP, IF, VI, Pa:Hr, W/slag, CGS, PrecisionWatt.
• Indoor/outdoor-chip + “Kalibrert: Ja/Nei”.
• Varsel-banner for no-watt-økter.
• Korte økter (<30 samples) håndteres (grunnlaget lagt i 8.5).
• Baseline: schema_version-guard alltid aktiv.
• Prod-verifisering: test med npx serve -s dist for å unngå 404.
DoD:
• Formatter-tester.
• Visuell smoke-test på mobile/desktop.
• Korte økter gir kontrollert visning, ikke crash.
• “Kalibrert: Nei” viser reason når tilgjengelig.
• Prod-build fungerer uten 404.
Estimert (redusert): 8–11h (var 9–13h, spart 1–2h via 8.5).

🎛️ S10 — Precision Watt UI
Oppgaver:
• Graf + usikkerhetsbånd.
• Tooltip med datakilde (powermeter/estimat, vær, profil).
DoD:
• Render uten jank på 1 Hz-data (2h økt).
• Golden-skjermbilder.
• Tooltip viser calibrated korrekt selv når False.
Estimert (redusert): 8–13h (var 10–16h, spart 2–3h via 8.5).

### ✅ S11 — Analysepanel & trender (📈) [ny]
Oppgaver:
• AnalysisPanel med statusbadges (FULL, HR-only, LIMITED).
• AnalysisChart med CI-bånd (PrecisionWatt), tooltip og NP/PW-trend.
• Edge-case-håndtering (kort økt, kalibrert =false, tomme data).
• Tooltip viser Kilde og Kalibrert.
• Prod/dev-layout verifisert identisk; ytelse testet (1 Hz / 2 t).
DoD:
• Analysepanel gir innsikt og er robust.
• Trendgraf fungerer med edge-case-data.
• CI-bånd og tooltip interaktive og korrekte.
• Feiltilstander gir fallback og banner.
• Prod/dev identisk ytelse og type-sikkerhet 100 %.
Estimert/brukt: 12–16 h (ferdig).
Innsikt: Del av planlagt TrendsChart flyttes til S12 for samlet kalibrerings-/trend-oversikt.

### 🔜 S12 — Kalibreringsguide & TrendsChart (🎨🧭) [oppdatert etter S11]
Oppgaver:
• Onboarding for første outdoor-økt (med kalibreringshint).
• Stegvis kalibreringsmodal (kalibreringsbakke, måling av CdA/Crr).
• Fallback-info for brukere uten wattmåler (HR-only-flyt).
• Knyttes til schema-felter (calibrated, cda, crr, reason) – felter fra S8.5.
• [ny] Implementer TrendsChart for aggregert NP/PW per økt (over tid).
• Oppdatér UI til å vise “Kalibrert: Ja/Nei” i tooltip og legend.
DoD:
• “Ferdig kalibrert” trigger backend-flag og speiles i UI.
• Guide kan hoppes uten feil.
• TrendsChart viser NP/PW-utvikling uten lagg.
• HR-only-flyt forståelig, uten tekniske termer.
• Enhetstester på nye UI-komponenter (TrendsChart + modal).
• Samme feilbanner-mønster ved svikt som i S10/S11.
Estimert (oppdatert): 8–11 h (økt +2 h pga. TrendsChart).

### 🔜 S13 — QA, polish & CI (🚀✅) [justert etter S11]
Oppgaver:
• Tilgjengelighet (a11y: kontraster, tastatur-navigasjon).
• CI-workflow for lint/build/test (frontend + Rust + pytest).
• Docs: “Using Precision Watt” med nytt TrendsChart-avsnitt.
• Sanity-test kjøres kun ved publisering.
• CI inkluderer schema-kontrakttest mot session_v0.7.x.json.
• Logging-validering: stdout kun JSON, stderr = debug/log.
• [presisert] Verifiser kalibrerings-flow fra S12 i Lighthouse (UX-score > 80).
• Miljø-hensyn: unngå npm ci i OneDrive, bruk npm install eller flytt mappe.
DoD:
• Lighthouse perf > 80, a11y > 90.
• CI grønn inkl. maturin + schema-kontrakt.
• pytest + cargo + vitest + logging-test består.
• Prod-build stabil på alle plattform-miljøer.
Estimert (oppdatert): 10–14 h (+1 h for Lighthouse kalibrerings-sjekk).

### 📊 Total ballpark (oppdatert etter S11)
- S8 (ferdig): ~8–10 h
- S8.5 (ferdig): ~2 h
- S9–S11 (ferdig): ~32–40 h
- S12–S13 (gjenstående): ~18–25 h
  Total prosjekt: ~52–60 h (inkl. QA/CI-steg og kalibrerings-trend utvidelse).