Sprint 11 – Analysepanel & flere metrikker (📈)
Kontekstblokk
• Fra S8: FE-scaffold ferdig, adapter for mock↔live og schema-version-guard/HR-only fallback i UI.
• Fra S8.5: PW-stubs + short-session guard på plass (reduserer risiko).
• Fra S9: SessionCard komplett (NP/IF/VI/Pa:Hr/W/slag/CGS/PW-verdi), Indoor/Outdoor + Kalibrert, ryddigere nav.
• Fra S10: Live API-integrasjon ferdig; like layouts i prod/dev; feilbanner + retry på plass.
• Backend: analyze_session()/API tilgjengelig (felter for watts/hr/PW/CI/calibrated), ingen schema-bump planlagt.
• Avhengigheter: Stabilt backend-endepunkt + ENV (VITE_BACKEND_URL, mode).
• Neste steg (Frontlog): S12 – Brukeropplevelse & kalibreringsguide.

Sprintbeskrivelse
Oppgaver:
1. Tidsseriegraf(er) for Power/HR (1 Hz, 2 t) med zoom/pan og “hover” tooltip.
2. Vis kalibreringsstatus + PrecisionWatt CI-bånd (konfidens/interval).
3. Desktop-layout (grid) som gir mer plass til grafer; mobil beholder enkel visning.
4. Oppdatere formattere + test-data (inkl. HR-only/LIMITED).
5. Ny: UI-smoke for /session/:id som dekker live/mock + HR-only/LIMITED + calibrated=false.
6. Ny: Fail-closed visning ved schema-mismatch (gjenbruk ErrorBanner).
   DoD (må alle bestås):
   • Tidsseriegraf(er) rendrer uten lagg på 1 Hz/2 t både i live og mock-modus.
   • CI-bånd for PrecisionWatt vises korrekt og skjules når data mangler.
   • Tooltip viser kilder (API/Mock) + calibrated-status.
   • Tom/feil-state håndteres med ErrorBanner (404/500/timeout).
   • UI-smoke-test dekker HR-only/LIMITED og calibrated=false.
   Estimert tid: 14–18h

Arbeidsmetode (for Copilot) – “halvfast default” (justert)
1. PLAN (5–7 trinn)
   • Hvilke filer, hvorfor, forventet output, risikopunkter (ytelse/zoom/tooltip/decimation). Vent på “OK PLAN”.
2. Kjør trinnvis
   • Hvert trinn: diff → npm run type-check/npm run build → kort output. Vent på “OK <trinn>”.
3. Stop-regler (justert for analysepanel)
   • Ikke rør: core/**, CLI/backend, schema-filer.
   • Tillatt (≤8 filer): frontend/src/components/AnalysisChart.tsx (ny), frontend/src/components/AnalysisPanel.tsx (ny) eller frontend/src/routes/AnalysisPanel.tsx (ny), frontend/src/lib/series.ts (ny – downsample/decimate), frontend/src/lib/formatters.ts (oppdatert), frontend/src/routes/SessionView.tsx (kun integrasjonspunkt/lenke), tests/* (FE).
   • Ingen nye libs/rammeverk.
4. Schema-bump sjekkliste
   • Ingen bump; bruk eksisterende felt (watts/hr/precision_watt/precision_watt_ci/calibrated/status).
5. Debug-partner
   • Bruk ChatGPT ved ytelsesprofilering, datasampling/decimation og tooltip-presisjon.
6. Ferdigkriterium
   • DoD oppfylt: graf(er) uten lagg, korrekt CI-bånd/tooltip, feilbanner ved svikt, smoke-test for HR-only/LIMITED.
   Svarformat (Copilot):
   • PLAN → vent på “OK PLAN”.
   • TRINN 1 … → vent på “OK 1”, “OK 2”, osv.

Sprint-delta (mini-kontekst)
• S10 løste datakilde/feilflyt → S11 fokuserer på visualisering, ytelse og datarik UI.
• Mock beholdes for utviklingshastighet og regresjonstester; HR-only/LIMITED må støttes visuelt.

Tekniske rammer (kontrakt)
• Input: JSON fra backend (samme felter som mock; schema_version kreves; arrays for watts/hr).
• Output: Graf(ene) viser konsistent data for mock og live; ingen crash ved tom/HR-only; CI-bånd vises når tilgjengelig.
• ENV: VITE_BACKEND_URL, VITE_BACKEND_MODE (mock|api) – uendret.

Endringsgrenser
• Tillatt:
• frontend/src/components/AnalysisChart.tsx (ny, tidsserie + CI-bånd + tooltip).
• frontend/src/components/AnalysisPanel.tsx (ny) eller frontend/src/routes/AnalysisPanel.tsx (ny).
• frontend/src/lib/series.ts (ny, downsampling/decimation).
• frontend/src/lib/formatters.ts (oppdatert, tidsformat/ytelse).
• frontend/src/routes/SessionView.tsx (lenke/integrasjon mot panel).
• tests/* (FE: graf/tooltip/smoke).
• Ikke rør: core/, cli/, schema-filer, backend.

Tester / kommandoer
npm run type-check
npm run build
npm run dev
npx serve -s dist

Verifikasjonsplan (DoD → test)
1. Ytelse: 1 Hz/2 t datasett i både mock og live → graf rendrer uten lagg.
2. CI-bånd: precision_watt_ci vises korrekt; skjules når felt mangler.
3. Tooltip: viser kilder (API/Mock) + calibrated-status (true/false).
4. Feiltilfeller: tom data/HR-only/LIMITED → ingen crash; ErrorBanner for 404/500/timeout.
5. UI-smoke: /session/:id dekker live/mock + HR-only/LIMITED + calibrated=false.
6. Type-sikkerhet: npm run type-check passerer (SessionReport uendret).

Forventet output (filer/endringer)
• frontend/src/components/AnalysisChart.tsx — tidsserie-komponent (zoom/pan/tooltip) med CI-bånd.
• frontend/src/components/AnalysisPanel.tsx eller frontend/src/routes/AnalysisPanel.tsx — panel-layout for grafer/metadata.
• frontend/src/lib/series.ts — downsample/decimate-hjelpere (ytelse).
• frontend/src/lib/formatters.ts — formattere for tid/akse/tooltip (oppdatert).
• frontend/src/routes/SessionView.tsx — lenke/integrasjon mot Analysepanel.
• tests/ — FE-test for graf/tooltip/smoke + HR-only/LIMITED.

Frontlog (kommende oppgaver)
• S12 – Brukeropplevelse & kalibreringsguide (🎨🧭): Onboarding/kalibrering, rydde labels, navigasjon, skille Mode vs. Kilde, UI-smoke-tester, HR-only-tekster.
• S13 – QA, demo & CI (🚀✅): Prod-optimalisering, a11y, docs, deploy til testmiljø, schema-kontrakttest, logging-test, GitHub Actions med maturin-steg og wheel-cache.

Gi meg så detaljerte detaljer trinn for trinn at jeg og chat gpt kan gjøre det sammen mens du styrer roamdmap og framdrift mens Chat og jeg står for kodeinhold og de faktiske leveransene i sprinten.

Lag en Sluttrapport etter Følgende format

✅ Sprint: [ID – Navn]
Branch: [navn]
Commits: [hash – message]
Endrede filer: [paths]
Tester: [pytest + cargo test resultater]
Observasjoner: [korte punkter]
Status: [Ferdig / Delvis ferdig / Feil gjenstår]

Sluttføring av Workflow (ChatGPT v2)
1. Sluttrapport: lim inn Copilot-rapport i template.
2. Delta-sammendrag: skriv 2–3 linjer etter komprimeringsmal:
  1. Hva ble gjort.
  2. Teststatus.
  3. Observasjon.
3. Evaluering & Oppdatering: oppdater DoD og Frontlog basert på nye funn/innsikter.
  1. Klassifiser funn som A (DoD), B (Frontlog), C (Observasjon).
  2. Marker ferdige sprinter, flytt avhengigheter.
  3. Juster Sprintplan om nødvendig.
4. Synk Masterplan: oppdater statuslinje eller legg til ny rad.
5. Oppdater Sprint Log: kort notat med status og carry-over.
6. Template neste sprint: sjekk om “halvfast default” trenger justering og fyll ut template basert på neste sprint.